Nhiệm vụ 1: Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | - PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 - PBI chưa Done: + PBI-04: Chưa Done do còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất: xóa lịch sử, lọc theo thoại + PBI-05: Chưa Done do chưa Review chéo; mới kiểm thử trên máy tính |
| 3. Chọn User Journey và người demo | - User Journey: Mở ứng dụng Nhập số điện thoại hoặc đường link đáng ngờ nhấn kiểm tra xem cảnh báo kèm lý do nhấn gửi báo cáo về số điện thoại hoặc đường link đó - Người demo: Developer |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - “Sau khi xem báo cáo, Anh/Chị có đủ thông tin để quyết định chuyển tiền hay không?” - “Khi thao tác gửi báo cáo có rõ ràng không, hay có bước nào khiến anh/chị khó khăn không?” |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2: Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Chưa phù hợp Sai: - PO không nên demo thay Developer - PBI-04, PBI-05 chưa Done nên không được giới thiệu là Done Sửa: - Developer demo PBI-01, PBI-02, PBI-03 theo User Journey - PO thông báo PBI-04 thiếu 2 chức năng và PBI-05 chưa review chéo |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Chưa phù hợp Sai: Sprint review không phải buổi báo cáo cá nhân thay vì tập trung vào sản phẩm, không vào người Sửa: Dành thời lượng Skateholders trực tiếp trải nghiệm, thao tác trên bản chạy thực tế và đặt câu hỏi |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Chưa phù hợp Sai: - 3 phút quá ít cho Stakeholders - Scrum master không tự chốt cam kết thay PO Sửa: - Dành đủ thời gian cho Stakeholders phản hồi - PO ghi nhận toàn bộ Feedback vào Product Backlog và tự quyết định ưu tiên |

Nhiệm vụ 3: Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi vào Product Backlog; PO xem xét ưu tiên ở Sprint sau, không cam kết vì nằm ngoài Sprint Goal hiện tại và chưa được ước lượng |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Đây là lỗi của PBI-02 đã Done: Developers ghi nhận và sửa trong Sprint tiếp theo, PO tạo PBI mới hoặc gắn vào PBI-02 tùy mức độ, ưu tiên xử lý sớm vì ảnh hưởng trực tiếp người dùng điện thoại |