Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

(a) Chọn kỹ thuật: Start- Stop- Continue

(b) Vì thời gian họp ngắn và các vấn đề từ nhật ký Sprint đã khá rõ ràng, kỹ thuật này giúp nhóm phân định trực diện những việc cần bắt đầu làm ngay, việc cần dừng lại và việc cần duy trì để đưa ra hành động cải tiến một cách nhanh chóng

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: thói quen dồn việc cuối Sprint, gây rủi ro phát hiện lỗi muộn |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop: cần dừng việc để thông tin lỗi bị trễ và bắt đầu quy chế thông báo rủi ro kỹ thuật ngay khi phát hiện |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển PO: đây là phản hồi sản phẩm, không phải chuyện cách làm việc của đội |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: cần bổ sung ngay vào DoD để Sprint sau áp dụng |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight(vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử, lỗi phát hiện quá muộn | Quy trình | Không có mốc kiểm thử giữa Sprint; toàn bộ việc kiểm thử bị dồn vào cuối nên không còn thời gian sửa lỗi trước khi Sprint kết thúc |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu kiểm thử chức năng đang làm không muộn hơn Ngày 5 của mỗi Sprint không chờ toàn bộ Dev xong mới test | Scrum Master | Daily Scrum Ngày 5 Sprint tiếp theo | Nhật ký kiểm thử ghi nhận kết quả test trước hoặc đúng Ngày 5 |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

- Thứ tự 5 bước: H3  H2  H5  H1  H6

- Hoạt động bị loại: H4

- Vì Scrum Master tự chọn giải pháp và giao cho nhóm vi phạm nguyên tắc cả đội cùng quyết định Improvement, triệt tiêu cam kết của mọi người

- Lời mở đầu: “Chào cả nhóm, mình có 45 phút để cùng nhìn lại Sprint vừa rồi không phải để đánh giá ai làm tốt hay chưa tốt, mà để tìm xem quy trình nào đang cản đội mình và cùng chọn một hành động cụ thể để Sprint sau chạy mượt hơn. Buổi trước có lúc trao đổi tập trung vào một người, khiến không khí nặng nề hôm nay mình thống nhất với nhau, đảm bảo mọi ý kiến đều được lắng nghe rõ ràng”